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七
燃料电池城市客车项目通过2003年节点检查
11月7日上午，国家“十五”“863”电动汽车重大专项燃料电池城市客车项目2003年监理审查汇报会在清华紫光国际交流中心召开。参加会议的有特聘的审查项目专家，科技部、市科委和清华大学领导以及项目组成员约50人。这是2003年签订第二期合同后的第一次项目节点检查，本期合同国家专项经费为2700万元。

项目总体组组长欧阳明高教授汇报了本期合同执行十个月来项目研究与开发总体进展情况。在去年取得6项成果的基础上，今年的研发成果主要体现在 “动力系统与控制”，“整车试验与设计”、“开发平台与规范”等三个方面。

动力系统与控制：深入研究了燃料电池混合动力系统的动态测试技术，基于自主开发的混合动力系统开发平台，并利用国内外两种不同部件和高低压两种不同发动机，对燃料电池混合动力系统的构型和集成技术进行了理论和试验研究，证实了动力系统技术路线和系统配置的合理性与可靠性，初步探讨了混合动力系统的电气集成、机械集成、热系统集成等关键技术以及稳定与动态特性及其匹配关系。在此基础上，开发了控制单元与控制算法，并得到了实机和实车考核验证，系统集成的研究进展有力地促进了各主要部件的改进与优化。经过关键技术的研究，取得了多项发明专利。

整车试验与设计：并行交互的展开了平台车的改装与考核试验和实用型样车的设计与研制，其中，平台车的改装与试验共经历了整车改装与纯电动考核、大化所新型50千瓦发动机系统联调与整车试验考核，神力60千瓦发动机动力系统联调与整车考核、整车性能考核等四个阶段四个月的历程，考核里程超过1600公里，经过整个试验过程，发现了样车实用化中存在的各种问题和改进方向，探索了平台车的试验规范和安全标准。在此基础上，开展了实用型样车的设计与试验工作，对整车总布置、动力系统、驱动系统、电池系统、散热系统、电气系统、外形设计等进行了全面改进，力争使其达到北京公交的实际使用要求，样车试制工作按计划稳步推进。

（3） 开发平台与规范：按合同计划完成了开发平台的各项节点任务，尤其是在动力系统开发平台建设方面取得了比较突出的成绩，建成国内外功能比较先进完善的燃料电池混合动力系统试验台，同时在动力系统关键部件热系统和电堆系统试验台方面也取得了实质性进展。在规范与标准方面也取得丰硕的成果，获规范标准十五项以上，特别值得指出的是所制定的燃料电池混合动力系统150小时动态循环考核规范、整车安全标准、清华OSEK平台与协议等具有比较突出创新与实用价值。

同时，项目总体组在项目组织管理方面也进行了积极探索。进一步强化和规范了清华汽车系项目核心团队的内部管理，将国际大公司研发中心普遍采用的项目管理模式与清华大学的具体情况相结合，首次在项目管理上引进了目标管理的动态管理模式，逐步改进和完善清华特色的管理方法。

专家们又实地考察了项目组完成的我国第一辆燃料电池大客车在公路行驶的状况（目前，该车已经累计行驶166公里），参观了新建在永丰试验基地和校内的氢气加注系统、新建和改造后的燃料电池发动机热管理系统、燃料电池实验室和燃料电池混合动力系统实验室等，对总体组的研究工作进展和国际交流工作表示满意，同时也就整车效率和安全性，燃料电池发动机测试规范的制定与国外对比、热管理等问题进行了进一步的讨论。专家组还建议有关领导部门尽早解决对整车与零部件部门协调与管理问题和尽早考虑研究成果未来的产业化问题。
最后，专家组讨论认为项目总体组工作任务完成的很好，一致同意通过2003年节点检查。

注：未经许可  请勿转载

报送发：本校正、副书记、正、副校长、三长、校长助理；校学术委员会正、副主任；各有关部处、各院院长、各系系主任、主管科研副院长、副系主任。
本期稿件由汽车系提供          编辑：华琳  杨安临              责任编辑：高策理

联系电话：62794718            E-mail：celi @tsinghua.edu.cn

� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








_977297347.doc
[image: image1.png]






_977754044.doc
[image: image1.png]






