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九
“863”计划“高温气冷堆氦气透平发电系统”课题

 完成多项重要的核安全实验，顺利通过中期检查
2003年11月17日，国家“863”计划能源技术领域后续能源技术主题组织专家组对我校核能与新能源技术研究院（核研院）承担的“高温气冷堆氦气透平发电系统”课题进行了2003年度执行情况检查。专家组听取了课题负责人的年度进展报告，视察了相关实验室现场，对课题完成的在核能发展史上具有重大历史意义的核安全实验给予了高度评价。

该实验结果展示了模块式高温气冷堆的一个最重要特性：固有安全性，在任何事故，包括丧失所有冷却的情况下，不采取任何人为或机械的干预，反应堆仍能保持安全状态。这对于解决核能安全问题、提高核能的公众接受度、推动核能事业的进步与发展具有非常重要的意义。
核研院承担的课题进展情况还表明：预计要进行的15项高温气冷堆运行考验实验已完成10项，预计要进行的8项高温气冷堆固有安全验证实验已完成5项（2003年度计划要求是分别完成50％）；氦气透平发电系统部分已完成一回路热力循环与氦气透平压气机技术参数方案优化计算、HTR-10GT能量转换单元初步设计优化与施工设计前期工作，对透平压气机系统、电磁轴承系统、高速发电机系统、回热与换热系统和其它相关子系统（如：金属壳内构件、贯穿件、氦气净化系统）等均进行了理论计算、方案设计论证、制造技术调研、制造厂家调研等工作，重要实验室与实验台架已部分建立起来。

专家组认为核研院对该课题组织管理得力、全体科研人员努力攻关、克服了“非典”造成的不利影响， 2003年进展超额完成了合同规定的年度计划要求。特别是完成的几项核安全试验，对于推动核能事业的进步与发展具有非常重要的意义。
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