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重大项目进展之一 （总12期）
“863”计划“海上时移地震油藏监测技术”

课题顺利通过一期合同验收

我校参加的国家“863”计划“渤海大油田勘探开发关键技术”重大专项“海上时移地震油藏监测技术”课题于2003年12月17日顺利通过专家验收。该课题中的“时移地震采集关键设备研制”子课题任务由我校电子系光纤传感研究中心承担，合同经费720万元。

由我校承担的该项子课题于2002年8月13日启动，一期合同验收时间为2003年12月30日。由于时间紧，任务重，为此，研究中心专门调整并形成了以光纤拖缆检波器、VSP光纤检波器、DSP检测系统与强度型光纤检波器等为主要阵容的研究团队，在原有工作基础上，调研了国内外近期研究动态，根据任务要求，结合自身的优势，确定了各个研究方向的技术路线。经过几个月的奋战，研制出了Ⅰ型、Ⅱ型光纤拖缆检波器和3D-3C VSP光纤检波器。2002年12月，该项目通过“863”专家组2002年度检查；2003年3月12日，该项目的Ⅱ型光纤拖缆检波器经中科院声学研究所测试，性能指标达到合同要求，为国内先进。2003年7月完成小批量10个拖缆检波器和10个检波器检测电路的制作和性能测试；同时，VSP光纤检波器研究小组解决了3D-3C VSP光纤检波器相关器件耐温150℃的问题；2003年8月4日该课题通过“863”中期检查及滚动计划报告；2003年11月15日，光纤拖缆检波器研究小组完成了两段100米拖缆所需80个光纤检波器及数字解调电路的制作及性能测试，12月10日在合肥与中国科技大学的系统电路联机调试成功；与此同时，VSP光纤检波器研究小组完成了三级VSP检波器研制；DSP检测系统研究小组完成了信号采集、处理传输相关电路和中控单元的制作和调试，并完成了与VSP光纤检波器联机实验，12月15日完成与中海油服务公司的保温瓶、机械部件、推靠器等样机的总装，进行3D-3C VSP光纤检波器和测量系统联机试验，2003年12月17日，顺利通过了国家“863”计划海洋资源开发技术主题专家组的一期合同验收，其“光纤拖缆检波器、3D-3C VSP光纤检波器和测量系统”实验样机的研制工作，“光纤拖缆检波器”采用单模光纤制作的技术方案，较其它方案可大大降低制作成本，达到国内先进水平；“3D-3C VSP光纤检波器和测量系统”解决了光纤检波器的耐高温问题，做到耐温≥150℃，满足了石油测井应用的要求，为国内首创，达到国际先进水平。

在完成国家“863”计划“渤海大油田勘探开发关键技术”重大专项科研任务过程中，该研究中心在原有工作基础上，培养了大批人才，锻炼了科研队伍，提高了研究水平，为下一期“863”计划的滚动执行打下了良好基础。
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