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重大项目进展之三 （总14期）
中国下一代互联网示范工程CNGI

示范网络核心网项目启动实施

中国下一代互联网示范工程CNGI示范网络核心网项目是由国家发展与改革委员会立项支持的国家大型高技术试验项目。该项目由规模不等的六个主干网和两个国际/国内交换中心组成，总的建设规模是在2005年之前用2.5Gbps～10Gbps的速率连接分布于全国20个城市的38个核心节点，并接入300个左右的用户网。项目的总投资估算为5.7591亿元，其中国家拨款2.5552亿元，项目承担单位自筹经费3.2039亿元。中国工程院负责总体组织管理与协调工作，中国教育和科研计算机网CERNET网络中心、中国电信集团公司、中国联合通信有限公司、中国网通通信集团公司与中国科学院计算机网络信息中心、中国移动通信集团公司、铁通通信有限责任公司具体承担建设。我校CERNET网络中心负责建设其中最大的、也是唯一的学术性主干网－CERNET2及位于北京的国际/国内交换中心CNGI-6IX，争取到国拨经费1.1389亿元（约占总国拨经费的一半），部门配套经费0.5451亿元。

本项目的建设目标是：在现有CERNET高速传输网基础上，建成中国下一代互联示范网络CNGI的主干网之一、我国下一代学术性互联网络CERNET2，高速连接（2.5G～10Gbps）分布在我国教育和科研单位相对集中的主要城市的13～20个核心节点，在北京建成CERNET2全网网络中心，并建成中国下一代互联示范网络CNGI国内/国际互联中心，以2.5～10Gbps的速率与其它5个CNGI主干网实现互联，并以45M～155Mbps的速率与北美、欧洲、亚太等地的国际下一代互联网实现互联。在此基础上，实现全国100余所著名高校的高速接入，同时为其它科研机构提供入网服务，成为我国研究下一代互联网技术、开发重大应用、推动下一代互联网产业发展的关键性基础设施。

目前，我校CERNET 网络中心通过组织专门的队伍研究我国下一代互联网发展的战略，完成了《下一代互联网发展战略研究报告》，其后以我校为牵头单位的CERNET网络中心向中国工程院提交了CNGI示范网络核心网建设项目应标书，并中标建设CNGI中最大的、也是唯一的学术性主干网－CERNET2。已经完成初步设计方案的修改，正在安排最后的评审。

与此同时，连接北京－上海－广州三地的速率为2.5Gbps的 CERNET2试验网已经于2003年10月连通，投入试运行，为项目的初步设计、设备招标、网络建设与运行、技术试验与应用示范等提供了必要的技术基础。2004年1月15日，包括美国Internet2、欧盟GEANT和中国CERNET在内的全球最大的学术互联网，在比利时首都布鲁塞尔欧盟总部向全世界宣布，同时开通全球IPv6下一代互联网服务。2004年3月19日，在2004中国国际教育科技博览会暨中国教育信息化论坛开幕式上，由教育部副部长赵沁平主持了CERNET2试验网开通仪式，标志着CERNET2建设项目的全面启动。
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