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重大项目进展之五 （总16期）
我校“燃料电池城市客车”项目通过科技部节点检查

首辆燃料电池城市客车驶入天安门广场

5月18日上午，我校 “燃料电池城市客车整车技术的研究与开发”项目顺利通过了科技部组织的节点检查。本次节点检查由中国国际工程咨询公司负责组织监理，专家组由中国“清洁汽车行动”专家组组长王秉刚教授，北京理工大学副校长孙逢春教授，Powermax公司总经理徐性怡博士，一汽集团原副总工程师翁伟雄高工和有关领导组成，王秉刚教授担任本次检查专家组组长。这是该项目自2003年被滚动支持后的第二次中期检查。

本次节点工作取得了三大研究进展。第一是动力系统测试与分析。发展完善了基于燃料电池发动机试验台、热管理试验台、电驱动试验台、蓄电池组和超级电容试验台、燃料电池混合动力系统动态试验台和燃料电池平台车的燃料电池城市客车开发平台；建成了包括燃料电池发动机、燃料电池混合动力系统试验台在内的从关键零部件到整个动力系统的成套测试与开发环境；制定了相应的测试规范，并完成了燃料电池混合动力系统累计运行150小时的考核与调试试验。第二是整车控制器与CAN通讯的研发。形成了整车控制器和CAN通讯的研发体系，已基本形成了以“高性能单片机＋CAN总线＋实时操作系统”和“V字型开发模式”为特征的新一代汽车电控系统研发的技术体系和平台。第三是同时完成了两辆实用型样车的集成，并进行了道路考核试验，部分性能已提前达标。

同时，项目组采用学科与任务矩阵式的管理方法，积极主持规划了北京市面向奥运的氢能交通示范园计划，参加了国家中长期能源发展规划，开展了与美国能源部、欧盟、BP公司等的交流与合作，为燃料电池汽车相关工作的战略性可持续发展创造了比较好的条件。
专家组经过检查和审查，认为本项目取得了阶段性的重大进展。在国家“863”电动汽车专项中“燃料电池城市客车整车技术的研究与开发”是规模最大，参加单位最多的项目之一，专家们对项目组在项目研究工作中所表现出的团队工作精神给予了肯定。在充分讨论的基础上，专家组形成监理检查意见，“燃料电池城市客车”项目组通过本次节点检查。

5月25日中午，由我校研制的“燃料电池城市客车”与国际著名汽车公司戴姆勒​​​——克来斯勒公司研制的燃料电池客车在警车的护送下并驾齐驱从凯宾斯基饭店驶到“第二届国际氢能会议”的现场人民大会堂前展示。参加国际氢能论坛的中外专家、政府官员和包括中央电视台在内的十几家媒体的记者观看了展出。

该台样车是由我国自主研制，以我校主承担的“863”“电动汽车重大专项燃料电池城市客车项目”研究成果之一。承载着20多名特殊乘客的样车在雨中一路平稳运行，经过国贸桥，安全驶入天安门广场，通过了这场不同寻常的考验。能与国际著名汽车公司的汽车并驾齐驱同台竞技，说明我国燃料电池客车在技术水平上与国外汽车差距逐渐缩小。目前我校研制的燃料电池客车已实验运行近3000公里，预计到2008年将向北京奥运会提供零污染的燃料电池客车。
注：未经许可  请勿转载
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